Утверждаю_____________

_________________2017г.

Генеральный директор

ОАО «Жилсервис»

С.С. Дробышев

Документация открытого запроса предложений

№ ЗП-___122017

| ### Наименование запроса предложений: Проведение ремонтных работ в офисных помещениях |  |
| --- | --- |
| Предмет договора: | Проведение ремонтных работ в офисных помещениях Заказчика согласно дизайн-проекта |
| Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки): | Без учета НДС (18%) – 617 245 (шестьсот семнадцать тысяч двести сорок пять) руб. 96 коп.; НДС (18%) –111 104 (сто одиннадцать тысяч сто четыре) руб. 27 коп.; С учетом НДС – 728 350 (семьсот двадцать восемь тысяч триста пятьдесят) руб. 23 коп. |
| Требования и условия участия в запросе предложений: | В запросе предложений может принять участие любое лицо (далее - Участник), своевременно подавшее надлежащим образом оформленное предложение по предмету запроса предложений и документы согласно размещенным на официальном сайте извещению и документации о проведении запроса предложений. Общеобязательные требования к участникам закупок: -соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию и/или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ); -непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; -неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; -обладание Участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма; -отсутствие сведений об Участнике в Реестре недобросовестных поставщиков |
| Требования к оформлению и содержанию предложения участника закупки: | Участник закупки должен подготовить Предложение, включающее: - - Заявку о подаче Предложения (по форме, прилагаемой к настоящей документации с указанием номера извещения о проведении запроса предложений); - - Локальный сметный расчет (за подписью руководителя/уполномоченного лица); - - проект договора, заполненный, без изменений и дополнений или протокол разногласий к проекту договора, с указанием пунктов в их начальной редакции и предлагаемой Участником редакции (за подписью руководителя/уполномоченного лица); - - документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям документации о проведении запроса предложений согласно приведенных Общеобязательных требований к участникам закупок (в свободной форме, на бланке организации-для юр.лиц, за подписью руководителя/уполномоченного лица); - - справку о том, что соисполнители участником закупки привлекаться не будут. В случае принятия Участником решения о привлечении соисполнителей, Участник предоставляет сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей Общеобязательным требованиям к участникам закупок (в свободной форме, на бланке организации-для юр.лиц, за подписью руководителя/уполномоченного лица соисполнителя); - анкету (по форме, прилагаемой к настоящей документации, на бланке организации-для юр.лиц, за подписью руководителя/уполномоченного лица); - документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки: копия решения о назначении или об избрании, или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. В случае если от имени Участника закупки действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки, заверенная печатью Участника закупки и подписанная руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника закупки (свид-во ИНН, свид-во ОГРН, Устав), заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц); - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса предложений оригинал или заверенную печатью и подписью уполномоченного лица копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); - иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; - копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица. В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи Предложения на участие в запросе предложений для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участника закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Предложения, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо; - копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником закупки заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки, в случае, если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения; - согласие на обработку персональных данных в соответствии со ст.9 гл.2 Федерального закона РФ "О персональных данных", N 152-ФЗ для всех лиц, чьи данные будут предоставлены в составе предложения (в свободной форме, на бланке организации-для юр.лиц, за подписью руководителя/уполномоченного лица соисполнителя); - документ, подтверждающий принадлежность участника процедуры закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (по форме, прилагаемой к настоящей документации, на бланке организации-для юр.лиц, за подписью руководителя/уполномоченного лица); - иные документы, по желанию Участника закупки. Все вышеуказанные документы прилагаются участником закупки к Заявке и считаются Предложением Участника. Все листы Предложения и прилагаемые к нему документы должны быть пронумерованы и прошиты в один том. Предложение должно содержать опись входящих в его состав документов, быть скреплено печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указывается следующая информация: - наименование и адрес Заказчика в соответствии с извещением о проведении запроса предложений; - наименование Участника закупки его почтовый адрес; - предмет запроса Предложений. Неисполнение участником закупки требований по оформлению Предложения и/или непредставление документов в составе Предложения является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника закупки. Участник закупки имеет право подать только одно Предложение на участие в запросе предложений. В случае если участник закупки подал более одного Предложения на участие в запросе предложений, все Предложения на участие в запросе предложений данного участника закупки отклоняются без рассмотрения. Однако Участник закупки вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений на участие в запросе предложений. В случае представления изменений Предложения на участие в запросе предложений изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям документации о проведении запроса предложений с дополнительной надписью: «Изменение предложения на участие в запросе предложений». Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений, возвращаются участнику закупки в тот же день с отметкой об отказе в приеме путем вручения их участнику закупки или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении. Заказчик по требованию участника закупки выдает расписку лицу, доставившему конверт с Предложением, о его получении с указанием даты и времени получения. |
| Срок и место проведения запроса предложений: | Предложения Участников принимаются до 18:00 (время Московское) «19» декабря 2017 г. по адресу: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Суворова, д.16, каб. № 18. |
| Критерии и порядок оценки и сопоставления предложений участников закупки: | Критерии оценки Предложений Участников: Номер критерия; Критерии оценки заявок; Вес критерия оценки. Цена договора; 70 %. Функциональные характеристики оказания услуг; 30 %. Итого:; 100%. Оценка Предложений осуществляется в следующем порядке: Рейтинг Предложения представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев. Совокупная значимость всех критериев равна 100 %. Оценка по критерию «Цена договора» БЦ i – рейтинг по критерию «Цена договора» в баллах, присуждаемый заявке i-го Участника открытого запроса предложений рассчитывается по следующей формуле: БЦ i=(Цmin/Цi)*100, где Цmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных Участниками закупки Цi – предложение i-го Участника Оценка по критерию «Функциональные характеристики оказания услуг» БФ i – рейтинг по критерию «Функциональные характеристики оказания услуг» i-го Участника открытого запроса предложений в баллах устанавливается путем определения среднего арифметического оценок (в баллах) всех членов комиссии по итогам рассмотрения предоставленного локального сметного расчета, заполненного проекта договора или протокола разногласий к проекту договора и иных документов, предоставляемых Участником в составе Предложения. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинги, присуждаемой этой заявке по критериям умножаются на значимость этих критериев (значение критерия в процентах деленное на 100) и суммируются: R i = БЦ i*0,70 + БФ i*0,30 Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в закупке, комиссия присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер. Первый порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг. |
| Иные условия: | - |
| Место и дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов: | 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Суворова, д.16, каб. № 18. с 09:00 (время Московское) «20» декабря 2017 г. до 12:00 (время Московское) «20» декабря 2017 г. |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки положений закупки: | Ответ на запрос, касающийся разъяснения положений конкурсной документации предоставляется по запросу Претендента на эл. почту pdo_zs@mail.ru в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Заказчику закупки такого запроса, но только если такой запрос поступил не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты окончания срока приёма заявок Участников. |

Заявка о подаче Предложения

Заказчику:

Открытое акционерное общество

«Жилсервис»

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении закупки и Закупочную документацию, размещенные на сайте www.zakupki.gov.ru и принимая установленные в них требования и условия закупки

_________________________________________________________________,

(полное наименование Участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_________________________________________________________________,

(адрес местонахождения (места жительства) Участника закупки)

предлагает заключить Договор:

_________________________________________________________________

(краткое описание предмета договора)

на следующих условиях:

| Сумма (руб., с НДС) |  |
| --- | --- |

__________________________________________________________________

должность                                                                          подпись                                                              инициалы, фамилия

М.П.

### Инструкции по заполнению Заявки

1. Письмо следует оформить на бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес места нахождения (места жительства).

3. Участник закупки должен указать стоимость продукции цифрами и словами, в рублях. Цену следует указывать в формате ХХ, ХХ рублей, например: «12 (Двенадцать) рублей 89 копеек».

4. Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью (для юридических лиц).

Анкета Участника закупки

_________________________________________________________________

наименование Участника закупки

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки (заполняется Участником закупки) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Фамилия, имя и отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Свидетельство о государственной регистрации (дата и номер) |  |
|  | ИНН/КПП Участника закупки |  |
|  | Адрес места нахождения (места жительства) |  |
|  | Адрес для корреспонденции |  |
|  | Филиалы: наименование и адрес места нахождения |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер корреспондентского счета, БИК, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, имя и отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |

_________________________________________________________________

должность                                                подпись                                                              инициалы, фамилия

М.П.

### Инструкции по заполнению Анкеты

1. Участник закупки указывает свое полное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес места нахождения (места жительства).

2. Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

ДЕКЛАРАЦИЯ

о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого предпринимательства

Настоящим ____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице, __________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

являясь Участником закупки по запросу предложений в электронной форме N___________ (указывается номер, присваиваемый официальным сайтом), декларирует свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства: внесенным в единый государственный реестр юридическим лицам, потребительским кооперативам и коммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физическим лицам, внесенным в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянским (фермерским) хозяйствам, соответствующим следующим условиям:

1.	Для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), а суммарная доля участия иностранных юридических лиц, суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает сорок девять процентов каждая.

2.	Средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.

3.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства – 800 миллионов рублей.

Руководитель

(или представитель по доверенности)

_______________________________                                                      «__» __________20__ г.

(подпись, расшифровка подписи)

Проект Договора

на проведение ремонтных работ в офисных помещениях

г. Королёв							«__» __________20__г.

Открытое акционерное общество «Жилсервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дробышева Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании   _______________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту офисных помещений Заказчика в соответствии с дизайн-проектом (далее - Объекты), прилагаемом к настоящему договору.

  - Подрядчик обязуется выполнять работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, своими силами и из собственных материалов. При этом Подрядчик гарантирует, что работы будут выполняться в соответствии с требованиями СНиП и проектно-сметной документации, а применяемые при производстве работ материалы (а также детали и изделия) - соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

  - Окончательная стоимость необходимых работ указывается в Смете по производству этих работ, которая согласовывается и подписывается сторонами договора, а также представителями собственников Объектов. Утвержденные таким образом Сметы на ремонт Объектов становятся неотъемлемой частью настоящего договора.

- Производство и приемка работ

2.1. Выполнение работ Подрядчиком по настоящему договору должно осуществляться с таким расчетом, чтобы не нарушать общественные удобства и не перекрывать доступ и проезд по дорогам и проходам или доступ к другим Объектам.

2.2. Сдача-приёмка сметных работ осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания их проведения Подрядчиком, о чем последний сообщает Заказчику путем направления исполнительной документации на все виды работ в полном объеме.

2.3. В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999 года приемка выполненных подрядных работ оформляется Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2). На основании данных Акта о приёмке выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2.4.  При оформлении Акта приемки выполненных работ Заказчик и Подрядчик применяют расценки на заработную плату рабочих-строителей, эксплуатацию машин и механизмов, накладные расходы, сметную прибыль и другие расходы в пределах, согласованных расчетом в Смете.

2.5.  Заказчик рассматривает и возвращает Подрядчику подписанные и заверенные печатью Акты и Справки в срок, указанный в п.2.2.,  или в тот же срок представляет мотивированный отказ от приемки работ.

2.6. Обнаруженные дефекты, связанные непосредственно с качеством выполненных работ, оформляются соответствующим актом c указанием сроков их устранения.

2.7. В случае, когда выполненная Подрядчиком работа ухудшила результат работы, или привела к возникновению недостатков, которые делают его не пригодным для предусмотренного использования, Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или с привлечением третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению дефектов.

3.  Общая сумма, платежи и расчеты по договору

  - Общая стоимость выполняемых по настоящему договору работ, указанных в п.1.1.  в течение всего срока его действия не может превышать _____________руб. ____коп. (в том числе НДС 18% в размере _____________руб.____коп.).

  - Оплата выполняемых по договору, согласно утвержденным Сметам, работ производится следующим образом:

    - После двухстороннего подписания Сметы на ремонт Объекта, Подрядчик выставляет Счет на аванс в размере не более 30% от суммы по Смете для приобретения материалов;

    - Заказчик оплачивает аванс в течение 7-ми рабочих дней с даты получения Счета от Подрядчика;

    - Окончательный расчет, в соответствии со Сметой на ремонт Объекта производится после подписания Актов КС-2 сторонами, предоставления  Подрядчиком  справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счетов-фактур. Основанием для оплаты является выставленный Счёт, который подлежит оплате не позднее 300-ти дней с даты получения полного комплекта документов.

  - При просрочке Заказчиком платежей Подрядчику, Заказчик оплачивает пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа.

  - В случае невыполнения Подрядчиком работ в установленные Сметой сроки, а также при возникновении ситуации, указанной в п.2.7. настоящего Договора, он выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы по Смете за каждый просроченный день.

  - В случае отказа Подрядчика от выполнения работ, указанных в Смете, Заказчик вправе потребовать ранее выданный аванс, перерасчитанный на момент возврата с учётом действующей банковской процентной ставки.

  - Если Заказчик предоставляет Подрядчику свои материалы полностью или частично, то последний не может вносить в смету транспортные и заготовительно-складские расходы.

- Права и обязанности сторон

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и технический надзор по объёмам, стоимости и качеству выполненных работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - В случае возникновения необходимости применения Подрядчиком материалов, отличных от заложенных в смете, последний в обязан согласовать эту замену с Заказчиком и оформить двухсторонний акт. При этом качественные характеристики таких материалов и сумма по Смете не подлежат изменению.

  - Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от Заказчика указаний приостановить работы при обнаружении:

4.5.1.  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

4.5.2.   иных, не зависящих от Подрядчика обязательств, угрожающих годности либо прочности результатов выполняемой работы, качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

  - Заказчик обязуется обеспечить своевременный допуск к Объектам работы.

  - Подрядчик имеет право досрочно сдать работы по согласованию с Заказчиком.

  - Ущерб, нанесённый третьей стороне при выполнении работ согласно Смете и в сроки указанные в п. 5.1., возмещается виновной стороной.

  - Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении Подрядчика в связи с выполнением работ согласно Смете. В случае порчи или утраты материалов, оборудования и имущества Заказчика Подрядчик обязан по выбору Заказчика за свой счет закупить (восстановить) указанное имущество или возместить Заказчику убытки в денежной форме.

  - Подрядчик обязан своими силами обеспечивать на Объекте выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, технике безопасности, пожарной безопасности согласно СНиП и другой нормативно-технической документации.

  - Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение  требований по охране труда, промышленной и экологической безопасности, трудовой дисциплины, а также нести ответственность за допущенные аварийные ситуации, произошедшие несчастные случаи в ходе исполнения настоящего Договора.

4.10. В случае причинения Заказчику убытков, вызванных неисполнением обязательств, предусмотренных договором, в том числе:

- по соблюдению требований локальных нормативных актов;

- по приведению рабочей территории в состояние, предшествующее работам, утилизации или вывозу отходов, образовавшихся в результате его деятельности;

- по обеспечению сохранности принятых от Заказчика материалов и оборудования;

- по соблюдению требований норм земельного водного, лесного законодательства, законодательства о недрах и охране окружающей среды;

- по соблюдению требований законодательства, нормативно-технических актов, строительных норм и правил, допущенных Подрядчиком, в том числе причиненных в результате инцидентов и аварий, Подрядчик обязан возместить данные убытки в полном объеме.

4.11. Отходы производства и потребления, образующиеся в результате хозяйственной деятельности Подрядчика по настоящему договору, являются собственностью Подрядчика. Подрядчик самостоятельно или через третьих лиц осуществляет размещение отходов производства и потребления, а также платежи за загрязнение окружающей природной среды в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантийный период

  - Подрядчик устанавливает гарантийный срок на качество выполненных работ на 2 (два) года.

  - Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации Объектов Заказчиком.

  - В течение гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, за которые отвечает Подрядчик, включая замену дефектного оборудования и конструкций поставки Подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

  - Если Подрядчик в течение срока, согласованного с Заказчиком в соответствии с  п.2.6.  и п.5.1. настоящего Договора, не устранит дефекты или не заменит некачественные материалы, то Заказчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции, указанные в п. 3.4.

- Срок действия договора

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 30.04.2018 года.

  - Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе одной из сторон при письменном уведомлении другой стороны за 15 дней до даты расторжения. При этом стороны должны возместить друг другу понесенные, документально подтвержденные расходы, а также Подрядчик обязуется вернуть неистраченные денежные средства.

- Прочие условия

  - Расчеты осуществляются по реквизитам, непосредственно указанным в договоре. Письма контрагентов на исполнение платежей, содержащие банковские реквизиты, не установленные договором или изменяющие реквизиты без заключения дополнительного соглашения, не могут быть приняты к исполнению.

  - Отношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные бедствия; массовые гражданские беспорядки, решения (действия) государственных или местных органов власти и управления).

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение 5 (пяти) дней с момента их наступления. Срок исполнения обязательств в этом случае отодвигается соразмерно времени, в течение которого действует непреодолимая сила.

8.3. В случае если обстоятельств непреодолимой силы не прекращаются в течение 2 (двух) месяцев Стороны согласовывают условия исполнения, изменения или прекращения обязательств по Договору.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, противоречия и разногласия, возникающие из настоящего Договора (или в связи с ним), подлежат разрешению в досудебном (претензионном) порядке. Претензии, а также ответы на претензии должны быть оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Ответ на претензию должен быть представлен в течение 15 (пятнадцати) дней со дня ее получения.

9.2. Споры, противоречия и разногласия, не урегулированные в досудебном (претензионном) порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

- 10. Юридические адреса сторон

| - Заказчик | - Подрядчик |
| --- | --- |
| - ОАО «Жилсервис» - Адрес: 141077, г. Королёв, М.О., ул. Суворова д.16 - ИНН 5018134452 - КПП 501801001 ### Р/сч: 40702810614800000025 - в БАНК ВТБ (ПАО) - БИК 044525187 - к/с: 30101810700000000187 - тел./факс: 8 (495) 511-50-20 - e-mail: zhilservice@korolev.net.ru - Генеральный директор - _____________________/Дробышев С.С. |  |

| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| "___"_____________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "___"_____________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект № |  |  |  |  |  |
| Локальный сметный расчет № |
| (Локальная смета) |
| на | Проведение ремонтных работ в офисных помещениях |
| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в уровне цен на I кв. 2017 г. |
| №пп |  |  | Шифр расценки и коды ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Кол-во единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена на ед. изм., руб. |  |  |  |  |  |  |  | Поправочные коэффициенты |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость в ценах 2000г. |  |  |  |  |  |  |  | Номер пункта и коэффициенты пересчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость в текущих ценах, руб. |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР всего, чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Приемная |
| 1 |  |  | Р57-3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  |  |  |  | 0,1565 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р57-3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 4,60 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 3,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 3,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Р57-1-4 (прим.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований ламината |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 основания |  |  |  |  |  |  |  | 0,1473 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р57-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 17,12 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 13,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,01 |  |  |  |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 14,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901,10 |  |  |  |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Р57-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 основания |  |  |  |  |  |  |  | 0,1473 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р57-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 17,12 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 13,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,01 |  |  |  |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 14,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901,10 |  |  |  |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Р57-1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка оснований покрытия полов простильных полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 основания |  |  |  |  |  |  |  | 0,1473 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р57-1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 20,04 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 16,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,05 |  |  |  |  |  |  |  | 2,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 17,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1054,67 |  |  |  |  |  |  |  | 2,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Е11-01-012-03 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укладка лаг по плитам перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  |  | 0,1473 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2068,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е11-01-012-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 51,64 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1224,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 5,27 |  |  |  |  |  |  |  | 8,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,45) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (10,61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1735,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 255,61 |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 57,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1160,94 |  |  |  |  |  |  |  | 6,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 35,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3772,50 |  |  |  |  |  |  |  | 6,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Е11-01-033-02 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  | 0,1473 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8755,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е11-01-033-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 96,39 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2285,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 23,23 |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (1,89) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (44,79) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8060,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1187,28 |  |  |  |  |  |  |  | 5,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6850,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 109,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2190,44 |  |  |  |  |  |  |  | 11,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1188,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 66,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1478,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12723,76 |  |  |  |  |  |  |  | 11,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Е11-01-053-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  |  | 0,1473 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6271,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е11-01-053-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 51,81 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1228,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 70,24 |  |  |  |  |  |  |  | 11,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (12,41) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (294,24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5583,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 822,48 |  |  |  |  |  |  |  | 5,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4326,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 71,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1431,39 |  |  |  |  |  |  |  | 6,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8595,74 |  |  |  |  |  |  |  | 6,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Е11-01-034-04 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  | 0,1473 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10767,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е11-01-034-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 40,78 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 966,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  | 8,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10517,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1549,20 |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3811,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 45,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908,85 |  |  |  |  |  |  |  | 4,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 25,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1662,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6194,82 |  |  |  |  |  |  |  | 4,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Е11-01-040-03 прим. МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих(ламинированных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  |  |  |  |  | 0,1565 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1468,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е11-01-040-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  | 6,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1395,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 218,42 |  |  |  |  |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 12,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,25 |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 6,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166,21 |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Р63-5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снятие обоев простых и улучшенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 0,3255 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р63-5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 26,40 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 20,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,93 |  |  |  |  |  |  |  | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 10,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1283,40 |  |  |  |  |  |  |  | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Р61-2-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3184,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р61-2-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 202,32 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4796,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 2,09 |  |  |  |  |  |  |  | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | (0,91) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (21,46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 114,02 |  |  |  |  |  |  |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 160,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3228,34 |  |  |  |  |  |  |  | 22,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1927,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 228,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10647,08 |  |  |  |  |  |  |  | 22,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Е15-04-006-03 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  | 0,3255 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-04-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 23,59 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,06) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  | 25,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1014243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  | 4,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,38 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 153,13 |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 22,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,46 |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 6,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1485,82 |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Е15-04-027-05 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 0,3255 |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-04-027-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 42,68 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  | 8,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,06) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 131,01 |  |  |  |  |  |  |  | 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 40,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,65 |  |  |  |  |  |  |  | 4,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 11,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2684,76 |  |  |  |  |  |  |  | 4,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Е15-04-006-03 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  | 0,3255 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-04-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 23,59 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,06) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  | 25,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1014243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  | 4,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,38 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 153,13 |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 22,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,46 |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 6,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1485,82 |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Е15-06-001-02 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 0,3255 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3592,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-06-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 159,40 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3779,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,06) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3165,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1030,41 |  |  |  |  |  |  |  | 4,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4739,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 151,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3024,62 |  |  |  |  |  |  |  | 17,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 46,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1416,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12947,14 |  |  |  |  |  |  |  | 17,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Е15-06-004-01 МДС35 п.4.7 {К=2} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками(за 2 раза) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности стен |  |  |  |  |  |  |  | 0,3255 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-06-004-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 60,36 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1431,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска Tikkurila F302(Пармезан) (расход 0,14л/м2; 32,55м2*0,11л=3,58л(645,68/1,18*1,069=584,94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  | 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2094,09 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2094,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 57,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1144,83 |  |  |  |  |  |  |  | 6,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 16,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2240,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5199,44 |  |  |  |  |  |  |  | 6,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  |  |  |  |  | 0,1473 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6747,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-01-047-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 163,15 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3868,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 79,81 |  |  |  |  |  |  |  | 8,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (1,89) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (44,79) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5350,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 788,18 |  |  |  |  |  |  |  | 4,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3830,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 156,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3130,42 |  |  |  |  |  |  |  | 17,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1447,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 102,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1265,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12964,15 |  |  |  |  |  |  |  | 17,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Е09-03-047-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления(0,154т*0,1473=0,0227т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  | -0,0227 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1694,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е09-03-047-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | -19,57 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -463,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | -14,10 |  |  |  |  |  |  |  | 7,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -100,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (-0,29) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (-6,79) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | -10,16 |  |  |  |  |  |  |  | 7,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -76,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | -16,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -324,80 |  |  |  |  |  |  |  | -1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -273,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 75,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -74,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1239,20 |  |  |  |  |  |  |  | -1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Р56-11-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снятие наличников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м наличников |  |  |  |  |  |  |  | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р56-11-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 2,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,82 |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 4,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Р56-10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р56-10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 9,79 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 8,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,55 |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 36,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,88 |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Р56-9-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 коробок |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1634,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р56-9-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1437,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 28,76 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 3,94 |  |  |  |  |  |  |  | 12,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | (0,80) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (18,94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 24,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,58 |  |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 179,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1572,37 |  |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Е10-01-039-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |  | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25578,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е10-01-039-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 37,43 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 887,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 53,14 |  |  |  |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (6,51) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (154,41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23370,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 794,61 |  |  |  |  |  |  |  | 4,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3869,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | -3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | -703,80 |  |  |  |  |  |  |  | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3504,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1010882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,69 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 189,38 |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2038099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном красное дерево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2422,23 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 8235,58 |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14329,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 46,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,69 |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 104,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8676,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17854,61 |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Е10-01-060-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка и крепление наличников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м коробок блоков |  |  |  |  |  |  |  | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е10-01-060-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 7,13 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  | 8,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 43,52 |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 7,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,08 |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 7,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19989,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103788,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Кабинет |
| 24 |  |  |  | Р57-3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  |  |  |  |  | 0,2176 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р57-3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 6,40 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 5,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 3,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,84 |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Р57-1-4 (прим.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований ламината |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 основания |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р57-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 33,70 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 26,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,40 |  |  |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 14,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1774,04 |  |  |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Р57-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 основания |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р57-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 33,70 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 26,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,40 |  |  |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 14,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1774,04 |  |  |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Р57-1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка оснований покрытия полов простильных полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 основания |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р57-1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 39,45 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 935,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 31,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636,02 |  |  |  |  |  |  |  | 5,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 17,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2076,43 |  |  |  |  |  |  |  | 5,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Е11-01-012-03 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укладка лаг по плитам перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2068,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е11-01-012-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 101,67 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2410,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 10,37 |  |  |  |  |  |  |  | 8,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,88) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (20,89) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1735,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 503,24 |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1399,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 113,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2285,61 |  |  |  |  |  |  |  | 11,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 35,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 794,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7427,16 |  |  |  |  |  |  |  | 11,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Е11-01-033-02 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8755,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е11-01-033-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 189,77 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4499,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 45,73 |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (3,72) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (88,18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8060,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 2337,49 |  |  |  |  |  |  |  | 5,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13487,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 214,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4312,48 |  |  |  |  |  |  |  | 22,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2339,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 66,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2911,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25050,16 |  |  |  |  |  |  |  | 22,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Е11-01-053-02 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6214,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е11-01-053-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 85,17 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 136,10 |  |  |  |  |  |  |  | 11,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1630,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (24,43) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (579,29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5583,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1619,27 |  |  |  |  |  |  |  | 5,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8517,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 121,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2442,81 |  |  |  |  |  |  |  | 10,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 31,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15935,48 |  |  |  |  |  |  |  | 10,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Е11-01-034-04 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10767,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е11-01-034-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 80,28 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1903,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 3,45 |  |  |  |  |  |  |  | 8,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10517,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 3050,01 |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7503,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 89,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1789,31 |  |  |  |  |  |  |  | 8,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 25,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3274,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12196,17 |  |  |  |  |  |  |  | 8,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Е11-01-040-03 прим. МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих(ламинированных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  |  |  |  |  | 0,2176 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1468,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е11-01-040-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 15,30 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 3,06 |  |  |  |  |  |  |  | 6,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1395,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 303,70 |  |  |  |  |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 16,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,99 |  |  |  |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 6,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1621,50 |  |  |  |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Р63-5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снятие обоев простых и улучшенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р63-5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 36,50 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 28,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,58 |  |  |  |  |  |  |  | 4,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 10,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1774,29 |  |  |  |  |  |  |  | 4,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Р61-2-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 0,135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3184,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р61-2-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 273,13 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6475,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 2,83 |  |  |  |  |  |  |  | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | (1,22) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (28,97) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 153,93 |  |  |  |  |  |  |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 216,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4358,26 |  |  |  |  |  |  |  | 30,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2601,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 228,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14373,58 |  |  |  |  |  |  |  | 30,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Е15-04-006-03 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-04-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 32,61 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,08) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,87) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  | 25,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1014243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  | 6,7465 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,38 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 211,71 |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 31,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 6,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054,16 |  |  |  |  |  |  |  | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Е15-04-027-05 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-04-027-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 59,01 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1399,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  | 8,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,08) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,87) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 181,12 |  |  |  |  |  |  |  | 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 56,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120,71 |  |  |  |  |  |  |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 11,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3711,65 |  |  |  |  |  |  |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | Е15-04-006-03 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-04-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 32,61 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,08) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,87) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  | 25,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1014243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  | 6,7465 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,38 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 211,71 |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 31,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 6,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054,16 |  |  |  |  |  |  |  | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Е15-06-001-03 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону типа «Линкруста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4915,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-06-001-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 246,48 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5844,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 6,14 |  |  |  |  |  |  |  | 8,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,53) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (12,67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4428,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1992,87 |  |  |  |  |  |  |  | 91,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182666,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 234,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4685,37 |  |  |  |  |  |  |  | 25,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2166,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 49,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2595,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195417,22 |  |  |  |  |  |  |  | 25,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Е15-06-004-01 МДС35 п.4.7 {К=2} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками(за 2 раза) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности стен |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-06-004-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 83,44 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1978,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска Tikkurila F302(Пармезан) (расход 0,14л/м2; 45м2*0,11л=4,95л(645,68/1,18*1,069=584,94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  | 4,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2895,45 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2895,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 79,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1582,72 |  |  |  |  |  |  |  | 8,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 16,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3097,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7188,58 |  |  |  |  |  |  |  | 8,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6747,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-01-047-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 321,20 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7615,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 157,12 |  |  |  |  |  |  |  | 8,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1352,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (3,72) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (88,18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5350,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1551,75 |  |  |  |  |  |  |  | 4,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7541,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 308,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6163,07 |  |  |  |  |  |  |  | 34,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2850,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 102,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2490,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25523,43 |  |  |  |  |  |  |  | 34,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | Е09-03-047-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления(0,154т*0,29=0,045т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  | -0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1694,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е09-03-047-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | -38,79 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -919,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | -27,95 |  |  |  |  |  |  |  | 7,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -199,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (-0,57) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (-13,47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | -20,14 |  |  |  |  |  |  |  | 7,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -152,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | -31,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -643,89 |  |  |  |  |  |  |  | -3,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -28,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -541,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 75,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -147,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2456,57 |  |  |  |  |  |  |  | -3,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | Р56-3-2 прим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снятие подоконных досок ПВХ в каменных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0095 |  |  |  |  |  |  |  |  | 761,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р56-3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 7,24 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 5,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 94,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Е10-01-035-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 п. м |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4199,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е10-01-035-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 9,35 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  | 8,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,03) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4004,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 180,18 |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1012911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,87 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1479,92 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1405,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 9,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,25 |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 21,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1685,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2588,27 |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Е15-01-050-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке(обшивка труб отопления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 облицовки |  |  |  |  |  |  |  | 0,0315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10435,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-01-050-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 16,68 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 3,89 |  |  |  |  |  |  |  | 8,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,06) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,39) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9876,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 311,10 |  |  |  |  |  |  |  | 2,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1011862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  | -0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89299,99 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | -285,76 |  |  |  |  |  |  |  | 2,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -680,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1013015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Панели декоративные МДФ размером 2700х200х6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,27 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 260,06 |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 15,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,45 |  |  |  |  |  |  |  | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 50,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1615,88 |  |  |  |  |  |  |  | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Р56-11-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снятие наличников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м наличников |  |  |  |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р56-11-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,64 |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 4,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,72 |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | Р56-10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р56-10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 4,61 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 3,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,50 |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 36,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,42 |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | Р56-9-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 коробок |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1634,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р56-9-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1437,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 14,38 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  | 12,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | (0,40) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9,47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 12,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,29 |  |  |  |  |  |  |  | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 179,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786,19 |  |  |  |  |  |  |  | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | Е10-01-039-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25578,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е10-01-039-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 17,61 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 25,01 |  |  |  |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (3,06) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (72,66) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23370,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 373,93 |  |  |  |  |  |  |  | 4,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1821,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | -1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | -331,20 |  |  |  |  |  |  |  | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1649,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1010882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,69 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 94,69 |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2038099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном красное дерево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2422,23 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3875,57 |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6743,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 21,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 104,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4088,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8415,86 |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | Е10-01-060-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка и крепление наличников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м коробок блоков |  |  |  |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е10-01-060-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 3,53 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  | 8,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 21,54 |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,26 |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 7,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,08 |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | Е10-01-014-04 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой ДСП с одной стороны(кромка выступающих углов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4127,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е10-01-014-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 109,45 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2595,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 4,22 |  |  |  |  |  |  |  | 6,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3160,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 322,41 |  |  |  |  |  |  |  | 6,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2076,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1020261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  | -0,0347 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4884,30 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | -169,49 |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1523,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1020024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  | -0,0775 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1601,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | -124,08 |  |  |  |  |  |  |  | 3,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -393,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бруски деревянные 50*50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  | 58,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,22 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 245,94 |  |  |  |  |  |  |  | 5,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1232,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1015698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 16 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3427,36 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 349,59 |  |  |  |  |  |  |  | 8,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2887,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 116,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2335,66 |  |  |  |  |  |  |  | 12,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1115,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10352,83 |  |  |  |  |  |  |  | 12,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | М08-02-397-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М08-02-397-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 6,44 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 8,48 |  |  |  |  |  |  |  | 9,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | (1,77) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (42,07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 34,49 |  |  |  |  |  |  |  | 5,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встраиваемый алюминевый профиль с экраном 24,5х7 (260/1,18*1,09=235,54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,54 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1884,32 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1884,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 7,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,70 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 8,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1946,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2564,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | М08-02-403-02 прим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Светодиодная лента в готовых каналах стен и перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М08-02-403-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 10,08 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | 6,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | (0,02) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 2,66 |  |  |  |  |  |  |  | 6,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Светодиодная лента SMD 5050 (272/1,18*1,09=246,41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,41 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1971,28 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 9,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 13,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2547,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | Е15-02-024-01 прим.МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Облицовка стен 3 D панелями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2938,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-02-024-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 60,67 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1438,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 8,26 |  |  |  |  |  |  |  | 12,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (2,55) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (60,49) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2240,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 190,42 |  |  |  |  |  |  |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1047,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 D панели Design Silk 1 (4000/1,18*1,069) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3623,73 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30801,71 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30801,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 60,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1199,26 |  |  |  |  |  |  |  | 6,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 71,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31150,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35142,40 |  |  |  |  |  |  |  | 6,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | Е15-04-005-09 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1644,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-04-005-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 43,65 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1034,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  | 8,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,03) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1185,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 100,77 |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1011959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  | -0,0054 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15481,01 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | -83,60 |  |  |  |  |  |  |  | 3,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -298,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска Tikkurila F302(Пармезан) (расход 0,14л/м2; 8,5м2*0,11л=0,935л(645,68/1,18*1,069=584,94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  | 0,935 |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 546,92 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 41,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,52 |  |  |  |  |  |  |  | 4,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 46,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2857,76 |  |  |  |  |  |  |  | 4,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62339,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385736,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Комната отдыха |
| 55 |  |  |  | Р57-3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  |  |  |  |  | 0,1409 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р57-3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 4,14 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 3,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 3,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | Р57-1-4 (прим.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований ламината |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 основания |  |  |  |  |  |  |  | 0,1135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р57-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 13,19 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 10,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,68 |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 14,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 694,33 |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | Р57-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 основания |  |  |  |  |  |  |  | 0,1135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р57-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 13,19 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 10,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,68 |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 14,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 694,33 |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | Р57-1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка оснований покрытия полов простильных полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 основания |  |  |  |  |  |  |  | 0,1135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р57-1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 15,44 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 12,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,93 |  |  |  |  |  |  |  | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 17,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812,68 |  |  |  |  |  |  |  | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | Е11-01-012-03 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укладка лаг по плитам перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  |  | 0,1135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2068,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е11-01-012-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 39,79 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 943,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 4,06 |  |  |  |  |  |  |  | 8,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,34) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8,17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1735,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 196,96 |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 44,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894,53 |  |  |  |  |  |  |  | 4,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 35,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2906,82 |  |  |  |  |  |  |  | 4,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | Е11-01-033-02 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  | 0,1135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8755,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е11-01-033-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 74,27 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1761,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 17,90 |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (1,46) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (34,51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8060,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 914,84 |  |  |  |  |  |  |  | 5,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5278,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 84,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1687,82 |  |  |  |  |  |  |  | 8,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 66,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1139,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9804,13 |  |  |  |  |  |  |  | 8,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | Е11-01-053-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  |  | 0,1135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6271,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е11-01-053-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 39,92 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 54,12 |  |  |  |  |  |  |  | 11,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (9,56) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (226,72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5583,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 633,75 |  |  |  |  |  |  |  | 5,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3333,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 54,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102,94 |  |  |  |  |  |  |  | 4,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6623,33 |  |  |  |  |  |  |  | 4,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | Е11-01-034-04 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  | 0,1135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10767,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е11-01-034-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 31,42 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  | 8,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10517,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1193,71 |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2936,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 34,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,30 |  |  |  |  |  |  |  | 3,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 25,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1281,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4773,33 |  |  |  |  |  |  |  | 3,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  | Е11-01-040-03 прим. МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих(ламинированных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  |  |  |  |  |  |  | 0,1409 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1468,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е11-01-040-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 9,91 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  | 6,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1395,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 196,65 |  |  |  |  |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,80 |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 6,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1049,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  | Р63-5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снятие обоев простых и улучшенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 0,3316 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р63-5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 26,90 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 20,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,56 |  |  |  |  |  |  |  | 3,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 10,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1307,45 |  |  |  |  |  |  |  | 3,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Р61-2-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3184,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р61-2-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 202,32 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4796,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 2,09 |  |  |  |  |  |  |  | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | (0,91) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (21,46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 114,02 |  |  |  |  |  |  |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 160,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3228,34 |  |  |  |  |  |  |  | 22,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1927,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 228,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10647,08 |  |  |  |  |  |  |  | 22,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  | Е15-04-006-03 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  | 0,3316 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-04-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 24,03 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,06) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  | 25,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1014243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  | 4,9715 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,38 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 156,01 |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 22,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,87 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 6,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1513,68 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  | Е15-04-027-05 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 0,3316 |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-04-027-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 43,48 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  | 8,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,06) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 133,47 |  |  |  |  |  |  |  | 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 41,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,84 |  |  |  |  |  |  |  | 4,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 11,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2735,07 |  |  |  |  |  |  |  | 4,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  | Е15-04-006-03 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  | 0,3316 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-04-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 24,03 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,06) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  | 25,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1014243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  | 4,9715 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,38 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 156,01 |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 22,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,87 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 6,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1513,68 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | Е15-06-001-02 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 0,3316 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3592,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-06-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 162,39 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3850,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,06) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3165,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1049,72 |  |  |  |  |  |  |  | 4,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4828,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 154,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3081,31 |  |  |  |  |  |  |  | 17,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1425,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 46,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1442,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13189,78 |  |  |  |  |  |  |  | 17,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | Е15-06-004-01 МДС35 п.4.7 {К=2} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками(за 2 раза) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности стен |  |  |  |  |  |  |  | 0,3316 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-06-004-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 61,49 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1457,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска Tikkurila F302(Пармезан) (расход 0,14л/м2; 33,16м2*0,11л=3,65л(645,68/1,18*1,069=584,94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2135,03 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2135,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 58,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166,29 |  |  |  |  |  |  |  | 6,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 16,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2283,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5298,59 |  |  |  |  |  |  |  | 6,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | Е15-01-047-15 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  |  |  |  |  |  | 0,1135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6747,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е15-01-047-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 125,71 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2980,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 61,49 |  |  |  |  |  |  |  | 8,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (1,46) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (34,51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5350,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 607,32 |  |  |  |  |  |  |  | 4,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2951,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 120,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2412,10 |  |  |  |  |  |  |  | 13,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1115,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 102,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9989,33 |  |  |  |  |  |  |  | 13,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | Е09-03-047-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления(0,154т*0,1135=0,0175т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  | -0,0175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1694,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е09-03-047-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | -15,08 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -357,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | -10,87 |  |  |  |  |  |  |  | 7,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -77,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (-0,22) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (-5,24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | -7,83 |  |  |  |  |  |  |  | 7,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -59,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | -12,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -250,40 |  |  |  |  |  |  |  | -1,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -210,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 75,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -57,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -955,33 |  |  |  |  |  |  |  | -1,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | Е14-02-014-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т |  |  |  |  |  |  |  | 0,0079 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1131,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е14-02-014-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 8,65 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | 8,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,13 |  |  |  |  |  |  |  | 3,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 8,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,50 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 2018262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профиль угловой перфорированный оцинкованный, ПУ 25/25/0,5 (вес 0,12847кг*18,3=2,35кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  | 18,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 89,67 |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  | 2010805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6( вес 0,73*7=5,11кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,18 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 50,26 |  |  |  |  |  |  |  | 4,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  | Е10-01-012-03 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0393 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3069,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е10-01-012-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 29,74 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 2,13 |  |  |  |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2367,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 93,06 |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1010698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  | -0,0403 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2275,50 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | -91,70 |  |  |  |  |  |  |  | 5,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -485,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1012512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,52 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 82,70 |  |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 31,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634,70 |  |  |  |  |  |  |  | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 75,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2067,18 |  |  |  |  |  |  |  | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  | Р56-11-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снятие наличников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м наличников |  |  |  |  |  |  |  | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р56-11-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 2,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,82 |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 4,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  | Р56-10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р56-10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 9,79 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 8,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,55 |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 36,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,88 |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | Р56-9-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 коробок |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1634,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р56-9-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1437,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 28,76 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 3,94 |  |  |  |  |  |  |  | 12,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | (0,80) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (18,94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 24,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,58 |  |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 179,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1572,37 |  |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | Е10-01-039-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25578,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е10-01-039-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 17,61 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 25,01 |  |  |  |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (3,06) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (72,66) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23370,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 373,93 |  |  |  |  |  |  |  | 4,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1821,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1010882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,69 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 94,69 |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2038099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном красное дерево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2422,23 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3875,57 |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6743,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 21,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 104,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4419,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10065,24 |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  | Е10-01-060-01 МДС35 п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка и крепление наличников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м коробок блоков |  |  |  |  |  |  |  | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Е10-01-060-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 7,13 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  | 8,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 43,52 |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 7,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,08 |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 7,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14757,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88995,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Разные работы |
| 82 |  |  |  | М08-03-591-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М08-03-591-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 54,43 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  | 6,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | (0,07) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1,71) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 51,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1046,64 |  |  |  |  |  |  |  | 5,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 9,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3015,96 |  |  |  |  |  |  |  | 5,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  | М08-03-591-09 МДС37 пр.3 п.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М08-03-591-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 217,70 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5161,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 4,16 |  |  |  |  |  |  |  | 6,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | (0,30) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (7,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 37,97 |  |  |  |  |  |  |  | 6,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 207,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4186,61 |  |  |  |  |  |  |  | 21,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2687,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 30,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12293,97 |  |  |  |  |  |  |  | 21,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  | М10-01-055-09 МДС37 пр.3 п.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене бетонной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м провода |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 955,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М10-01-055-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 62,03 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1470,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 29,13 |  |  |  |  |  |  |  | 6,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | (2,93) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (69,57) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 210,71 |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5018443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4900,01 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 147,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 51,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1047,43 |  |  |  |  |  |  |  | 7,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 20,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4839,73 |  |  |  |  |  |  |  | 7,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  | М10-08-003-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прибор сигнализирующий емкостной(демонтаж и монтаж пожарной сигнализации без стоимости материлов) при замене панелей потолочных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М10-08-003-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 386,50 |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9163,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  | 9,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  | 10,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 309,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6231,47 |  |  |  |  |  |  |  | 39,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4398,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел-ч |  |  |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20099,60 |  |  |  |  |  |  |  | 39,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  | А01-01-01-041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,98 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 10,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4375,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  | А03-21-01-003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,80 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2294,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44960,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по всем разделам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99380,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623480,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348233,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617245,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111104,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728350,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, подпись (инициалы, фамилия)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |